###### 报 价 函（材料采购）

致:江西子翔建筑工程有限公司：

针对贵公司锐耐博科技厂房维修工程材料采购 （采购编号：DXGCT-ZX-2026-001），我公司响应并作报价如下：

以上劳务大清包我公司同意如下约定：

| 工程名称 |  | 锐耐博科技厂房维修工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购事项 |  | 材料采购 |  |  |  |  |
| 工期要求 |  | 15天 |  | 项目地址 | 渊山岗工业园 |  |
| 质量要求 |  | 合格 | 发票类型 | □普票 ☑专票 | 税率 | 13% |
| 编号 | 项目名称 | 项目基本情况及工程内容 |  |  | 下浮率（%） | 备注 |
| 1 | 材料采购 | - 本项目位于渊山工业园，屋面维修总价约12.35万（以政府相关部门审核为准），项目工程量天沟维修约6.68T，屋面板维修约200m2，女儿墙维修约480m2。 - 2、项目建设包括屋面钢结构拆除、维修，钢板天沟、型材屋面、型材屋面漏水修复及附属材料、拆除物清运（拆除材料由中标人处置）、工程竣工图及预结算费用等，配合工程开竣工验收等工作，具体详见清单及现状。 |  |  |  | 结算金额=经相关审核部门审核后的结算价格*（1-下浮率）。 |
| 请在这区域附图纸（无图纸要求可不附）：①见现状图，②工程量清单（仅供参考，具体以结算量为准） 注明：下浮率为税后值（即：结算总价后的下浮率） |  |  |  |  |  |  |

技术及商务要求：

1、投标要求：投标截止时间：2026 年 1月 27 日 15 时，《报价函》需密封提交，现场递交或邮寄地点：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司二楼会议室，定标方式： 最大下浮率中标  ，开标时间：2026年1月27日下午三点，中标后需缴纳伍仟元 （¥5000元）履约保证金到指定账户后再签订合同，项目验收合格后可申请退还保证金。

2、报价说明：报价为货到工地指定地点（含卸货费用）的含税价，含运输、保险、运输损耗、装卸货、税金等。开具增值税专用发票，税率  13  %。项目地点：渊山岗工业园。

##### 3、结算方式：按月按施工进度付款，支付比例为70%。经项目部验收合格并办理完工程结算一个月内再付至结算价款的97%，其余3%待工程保修期（一年）满一月内一次付清(无息),需开具与货物同等金额的3%增值税专用发票。

4、施工期间：按工程进展，根据本公司项目部通知，提前通知日期为  7 天。

##### 5、合同履行过程中价格调整方式：

☑不可调整。不随施工时间、施工次数、施工分层分段、土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。

□  参照抚州市信息价，结算月信息价与投标当月信息价涨跌差值超过投标价格（即合同价）的10%时，超出的部分进行增减调整。

价格上涨时结算价计算公式：Pt=P0+(B-A-P0х10%)

价格下跌时结算价计算公式：Pt=P0-(A-B-P0х10%)

Pt --- 结算月结算价         P0  --- 投标价（即合同价）

A --- 投标当月信息价        B --- 结算月信息价

- 材料技术要求：合格，按《施工规范》要求提供相关资料。

7、报价人资格证明材料：

（1）公司营业执照、法人身份证复印件或授权委托书。

（2）报价前6个月内任意一个月纳税凭证。

法人或授权委托人：

联系方式：

报价单位（盖章）：

2026年   月   日